## Slide 1
新稽核系統開發案例
QS 蔡煜昇
不只系統開發
更是團隊經營
Notes: 題目

## Slide 2
蔡煜昇
RPA
2018 - INX QS
DT / DS
喜歡程式、閱讀
最近迷上電子書
WEB
NLP
DCC Auto 文件審查自動化
DocRPA 文件版本比對服務
Turtle Chart 烏龜圖系統
Smart CSR+ 客戶特殊要求管理系統
Audit Finding 智能貼標
講師
DT & IT 協同開發：主管教育訓練
Notes: 自我介紹，2018年學校畢業後進群創，擔任 DT/DS 角色。四年期間，專案大致分三類。另外今年 3 月舉辦過教育訓練，分享協同開發。喜歡閱讀，18本。

## Slide 3
Programmer
使用技術
Project Manager
管理技術
> 提升 > 挑戰
團隊經營
風險控管
Notes: 如上所述，是一個 Programmer 的角色。近期挑戰從使用技術，轉變為管理技術的角色。以往只要跟電腦溝通，現在需要跟人溝通。一個指令一個動作。這份報告不會講述技術，而是著重在團隊經營的部分。
https://www.inside.com.tw/article/5061-what-are-the-differencies-between-project-manager-and-product-manager

## Slide 4
新稽核系統開發案例
Notes: 以新稽核系統為例，來描述自己在團隊經營的挑戰與領悟。

## Slide 5
回顧 : 原稽核系統
基礎功能
稽核申請
行程安排
稽核結果紀錄
矯正措施報告
> 需重新開發一個作業型系統 with IT
系統問題
過時的程式框架
回應速度慢
操作性差
難以擴充功能
Notes: 回顧舊系統，是十年前 IT 建的系統。存在許多問題。我們和 IT 達成共識，要重新開發一個新系統。

## Slide 6
原有功能
指揮官推薦
預測客戶喜好
分析廠區弱點
稽核行程表
外稽監控
客戶稽核
Notes: 除了原有的功能，還加上決策輔助。推薦最適 QS 指揮官 -> 預測客戶喜好 / 廠區弱點 -> 安排戰術 -> 監控預稽有效性。
外稽監控 AUDIT_EA_220300003

## Slide 7
廠內巡檢電子化
精準觸發高風險線別
重大缺失即時通報 MAPP
自動彙總品質日報
內部稽核 - IPQA
Notes: 巡檢電子化，實際接入產線資料觸發高風險線別，重大缺失，品質日報，通知廠長即時改善。

## Slide 8
IT
DT
DE
協同開發
三者協作缺一不可！
Notes: 由於我們是協同開發，上述這麼多功能的開發，包括網頁、APP 以及決策輔助的功能，每個環節都非常仰賴 Domain, DT, IT 三者的協作。不管哪一邊的溝通斷鏈了，都不可能順利進行下去。

## Slide 9
外部串接多
未知項目多
規劃變動大
新稽核系統開發的三個挑戰與領悟
Notes: 所以我這裡歸納了三個難題，來描述在新稽核系統的開發期間，關於團隊合作的挑戰和領悟。分別是外部串接多、未知項目多、規劃變動大。

## Slide 10
挑戰一：外部串接多
不只是一個服務的重新開發
使用者調查需要更全面
戰鬥晨會看板 (重新接水管)
QS 戰情圖 & 個人戰情室 (重新接水管)
WebMail 每日工作通知信 & 系統稽催信
AERB / PDS / CRN 系統觸發內部稽核單
MES / iPM / PCN 系統觸發 IPQA 巡檢單
MAPP 紅燈通報
......
是整套方案的重新開發！
避免規劃掛一漏萬
瞭解目標受眾與他們的日常作業
User Story
有哪些使用者？每天會做什麼？理由是？
做好使用者調查，
同時也做好了風險控管
Notes: 第一個挑戰是外部串接多。我們發現，新稽核系統的開發，遠遠不只是一個服務的重新開發，而是牽連到很多其他的系統。比如晨會看板要重新接水管，WebMail 的每日工作通知信，還有 AERB 等系統的自動觸發稽核，都需要重新跟新系統做串接。實際上，是整套方案的重新開發。
所以為了避免規劃缺漏，而導致整套方案的失敗，我們的使用者調查需要做得更全面，去瞭解目標受眾與他們的日常作業。也就是釐清 User Story 的三個問題，有哪些使用者，每天會做什麼，理由是什麼。這裡的重點在於「每天」。

## Slide 11
挑戰一：外部串接多
DT
DE
更靠近
更仔細
掌握更全面
早上開會時需要打開看板
在信箱收到簽核通知
填寫某個資訊時需查看另一個系統
上傳某份文件
從其他連結點開系統
曾遇到什麼狀況需要聯絡 IT
晨會看板
WebMail
外部系統 e.g. AERB
公版文件 e.g. CAR Template
外部超連結 e.g. INIP
其他未知需求 e.g. 設定表更新
→
→
→
→
→
→
Programming
Notes: 舉個例子，我們訪問使用者在舊稽核系統上，每天的使用情境。比如每天早上開會時會打開某個看板，然後在信箱收到簽核通知，或是在填寫某個資訊的時候需要打開另一個系統等等。這樣我們 DT 就知道，新的系統也必須串接晨會看板、WebMail、還有外部系統，如 AERB 等等，瞭解到這麼多的系統都需要重新串接。有趣的是，當 DT 花越多時間向 DE 靠近，DT 對程式的掌控反而能更仔細、更全面，大幅縮短程式因為規劃缺漏，而修修改改的時間。

## Slide 12
挑戰二：未知項目多
第一個與 IT 協同開發的作業型系統
File Server 怎麼應用於網頁上？
Python 怎麼建立 API 與排程？
APP 設計要注意什麼？
怎麼跨 DB 取值？
怎麼取得舊資料給新系統使用？
從測試環境上線要做些什麼？
......
誘使 IT 願意講得更多
IT 似乎沒有教學手冊
溝通，最首要的觀念
把需求講清楚，是自己的責任！
問題描述、需求文件寫清楚
掌握文句結構：議題、理由、行動
讓對方知道自己頭腦是清楚的，
對方也才會清楚地教導你
Notes: 第二個挑戰是未知項目多。因為這是我們 QS 第一個與 IT 協同開發的作業型系統，我們在技術上遇到了許多問題，比如......。其實這些都是小問題，但因為我們是跟 IT 協同開發，我們不能自己做自己的，而不按照 IT 的規範。但我們也發現，IT 似乎沒有教學手冊，指示我們應該怎麼做。
所以我們要誘使 IT 願意講得更多，而且不讓對方覺得三不五時找他很煩，這是很困難的。經過多次交流後，我領悟到一個重點，那就是溝通最首要的觀念，是「把需求講清楚，是自己的責任」。溝通永遠是雙向的，要讓對方知道自己頭腦是清楚的，對方也才會清楚教導你，對方沒有義務要讀取我們的心思。為此，我們一定要把自己的問題說清楚，並且掌握文句結構：議題、理由、行動。

## Slide 13
議題
挑戰二：未知項目多
怎麼取得舊資料給新系統使用？
ＯＯ，我想詢問你原稽核系統資料的取用方法，
因為新系統的客戶喜好預測功能，需要原系統的資料來做即時滾算，
請問你可以開一張 View 給我嗎？或是有辦法把舊資料匯入新 Table 呢？
怎麼跨 DB 取值？
ＯＯ，關於工作列表的 SQL 寫法，我遇到困難了，
因為稽核資料在 A 資料庫，簽核記錄在 B 資料庫，我無法一次取出，
請問我們可以建 DB Link 嗎？如果不行的話，有其他做法嗎？
理由
行動
議題
理由
行動
把需求講清楚
DT
IT
清楚提問
清楚答覆
建立良好互動
從自己開始
Notes: 如何把需求講清楚，這裡舉一個簡單的例子。比如「怎麼取得舊資料給新系統使用」這個問題，如果只跟 IT 沒頭沒尾說這句話，IT 絕對不會理我，我們要盡可能描述清楚，拆分議題、理由、行動。首先議題就像是簡短的摘要，可以說......，讓對方明確知道目的。再來是理由，解釋這個請求的原因，可以說......。我曾看過許多有溝通障礙的人，都是劈頭就講了一大串理由，結果對方還沒看完就失去耐心了，也不明白你的訴求是什麼，所以這裡才會把議題放在最上面。最後是行動，告訴對方第一步可以怎麼做，可以減少別人花費心力幫助你的心理障礙，可以說......。如此清楚的提問，就能得到清楚的答覆，從而建立與 IT 良好的互動。

## Slide 14
挑戰三：規劃變動大
專業細節多，對彼此不瞭解
規劃變動是必然的
開發期間
DT 誤解專業知識
DE 未料想程式方面的難處
上線之後
優化與擴充功能
平展更多使用者
程式更新修補，似乎沒有停止的時候？
與其想著「一次到位」，
不如思考「每天都進步一點」
除了要瞭解使用者
要習慣變化，回應變化
敏捷開發的價值觀之一：
回應變化，重於遵循計畫
能夠持續發展，才是健康的系統
Notes: 第三個挑戰是規劃變動大。開發一個系統，規劃總是趕不上變化，因為開發期間對彼此的不瞭解，以及上線之後的優化與平展，導致寫好的程式不斷在修補。這很有可能會讓 DT 出現一個負面的想法：「程式更新修補，似乎沒有停止的時候？」
這時我就會試著傳達一個理念，那就是「規劃變動是必然的」。我們除了要瞭解使用者，更要習慣變化，回應變化。這其實是敏捷開發的價值觀之一：回應變化，重於遵循計畫。而且能夠持續發展，才是一個健康、有在運作的系統。所以，與其在規劃初期想著「一次到位」，不如思考如何「每天都進步一點」，這對於 DT 面對規劃變動時的心態，是非常重要的觀念。

## Slide 15
總結
Notes: 在此做個總結。

## Slide 16
IT
DT
DE
清楚溝通
鼓勵衝突
不只系統開發，更是團隊經營
不只 DT 團隊經營，更是協同 DE 與 IT 的團隊經營
營造一個 ...
能有效溝通
能互相信任
能勇於點出問題
... 的工作環境
Notes: 在開發新稽核系統的過程中，我深刻體會到，這個任務不只系統開發，更是團隊經營。而且，不只 DT 團隊經營，更是協同 Domain 與 IT 的團隊經營。
我們希望能營造一個三者都可以清楚溝通，並且鼓勵衝突的環境。能夠有效溝通，能夠互相信任，並且基於信任，進行有建設性的衝突，勇於點出問題，促進系統開發任務的成功。

## Slide 17
Thank You !
Notes: 以上。

## Slide 18
克服團隊領導的五大障礙
忽視成果
規避責任
缺乏承諾
害怕衝突
喪失信賴
將重點放在集體成果
互相要求，負起責任
承諾達成行動計畫
毫不保留投入建設性衝突
互相信任
不會被解讀為破壞或批評
對共同決定抱有信心
清楚什麼是應有的表現
抱有貢獻己力的壓力

## Slide 19
難題：規劃變動大 (2/2)
回應變化
韓福瑞定律 (Humphrey's law)
大家都不知道自己要什麼，等到看到自己不要的東西，才會知道自己要什麼。
不只是使用者需求，
包括程式開發者，因為對技術不熟悉等因素，往往也不知道最好的設計方法，只有試了才知道

## Slide 20
團隊信任
團隊信任
IT 信任 DT 團隊，教我們 Python 上線方法，給予 DB 存取維護權限
IT 主動關心進度

## Slide 21
天才在左，瘋子在右
作者仔細聽精神病患者說話，發現他們都有堅不可摧的邏輯，與自己的信念
任何看似難搞的人，背後都有其原因
排除預設，瞭解動機，是首要之事